## Slide 1
アクションレビュー
議事録兼 報告資料テンプレート
前回アクションごとに「前提・期待・結果・解釈・判断」を残し、次のアクションへつなげるための型です。
会議基本情報
会議名
例：第○回 R&D進捗共有
開催日時
YYYY/MM/DD HH:MM〜HH:MM
目的
今回決めたいことを1行で書く
対象期間
前回会議後〜今回会議まで
参加者
参加者名／役割
欠席・共有先
後で共有する相手
対象アクション
AP-01 / AP-02 / AP-03
決定者
最終判断する人
使用資料
ログ、数値、画面、実験ノート等
議事録作成者
記録担当
今回のゴール
継続／中止／深掘り／横展開などの判断
次回会議
予定日時／未定
使い方：この1枚目を議事録の表紙にします。会議後に「今回のゴール」「決定者」「次回会議」まで埋めると、報告資料としてもそのまま残せます。

## Slide 2
本日の進め方
R&D共有の基本フロー
1
前回アクション確認
何をやる約束だったか。目的・担当・期限・完了条件を確認する。
2
前提・期待の再確認
なぜそれをやったのか。想定される結果と成功基準を明確にする。
3
結果と差分の確認
実際に何が起きたか。期待との差分、ログ、数値、観察事実を分ける。
4
解釈・判断
続ける／やめる／条件変更／別案へ移る、のどれかを決める。
5
次回アクション化
誰が、いつまでに、何を確認するかを表で残す。
ポイント：「やったこと」ではなく、「何を確かめたかったのか」「期待と違ったのか」「次にどう判断するのか」を残す。

## Slide 3
前回アクション一覧
まず3件を俯瞰する
ID
前回決定したアクション
目的・問い
担当
期限
完了条件
今回判断
AP-01
［記入］
何を確かめる？
担当
日付
何が出たら完了？
継続/中止/変更
AP-02
［記入］
何を確かめる？
担当
日付
何が出たら完了？
継続/中止/変更
AP-03
［記入］
何を確かめる？
担当
日付
何が出たら完了？
継続/中止/変更
ここで前回の約束を固定します。後続スライドは AP-01〜AP-03 それぞれを1〜2枚でレビューします。
今回の判断区分
意味
次に必要なこと
継続
期待どおり、または有望。
条件を固定して次の確認へ。
条件変更
前提や条件が不十分。
再実験条件を明確にする。
中止
期待に合わない、効果が薄い。
中止理由と代替案を残す。

## Slide 4
AP-01 結果サマリー
1枚運用：前提と期待まで見える形
AP-01
アクション名：［記入］
今回の結論：［継続／条件変更／中止／保留］
観点
記入内容
前提
このアクションを行う前提。例：対象ユーザー、環境、既知の制約、前回決定事項。
問い
何を明らかにしたいか。例：この方法で○○を短縮できるか。
期待結果／成功基準
想定される結果。例：処理時間30%削減、手戻り減少、利用者が迷わない、など。
実施内容
実際にやったこと。手順・対象・条件・期間を簡潔に。
実測結果
観察事実、数値、ログ、スクリーンショット、反応。解釈と混ぜない。
期待との差分
期待どおり／一部違う／想定外。差分の大きさと理由候補。
解釈
結果から何が言えるか。まだ言えないことも書く。
判断
継続／条件変更／中止／保留。理由と次の一手を1行で。
発表時はこの1枚だけで説明できます。詳細な根拠が必要な場合だけ、次の「詳細エビデンス」スライドを使います。

## Slide 5
AP-01 詳細エビデンス
2枚運用：根拠・ログ・論点を残す
実験・確認条件
内容
対象
対象データ／対象ユーザー／対象機能
環境
検証環境、バージョン、データ条件
手順
手順の要約。再現できる粒度で。
制約
今回の結果に影響しうる制約
根拠・エビデンス
値／観察
数値
例：時間、件数、エラー率、精度、コスト
ログ
ログID、保存場所、抜粋
画面・成果物
スクショ名、ファイル名、URL、出力物
ユーザー反応
観察、ヒアリング、困った点
差分・論点
内容
対応
期待との差分
何が想定と違ったか
原因仮説
未確認事項
まだ分からないこと
確認方法
リスク
導入・運用・品質・費用のリスク
回避策
会議で決めたいこと
意思決定が必要な論点
決定／保留
このスライドは議事録として価値が出ます。結果だけでなく「なぜそう判断したか」を後から追えるようにします。

## Slide 6
AP-02 結果サマリー
1枚運用：前提と期待まで見える形
AP-02
アクション名：［記入］
今回の結論：［継続／条件変更／中止／保留］
観点
記入内容
前提
このアクションを行う前提。例：対象ユーザー、環境、既知の制約、前回決定事項。
問い
何を明らかにしたいか。例：この方法で○○を短縮できるか。
期待結果／成功基準
想定される結果。例：処理時間30%削減、手戻り減少、利用者が迷わない、など。
実施内容
実際にやったこと。手順・対象・条件・期間を簡潔に。
実測結果
観察事実、数値、ログ、スクリーンショット、反応。解釈と混ぜない。
期待との差分
期待どおり／一部違う／想定外。差分の大きさと理由候補。
解釈
結果から何が言えるか。まだ言えないことも書く。
判断
継続／条件変更／中止／保留。理由と次の一手を1行で。
発表時はこの1枚だけで説明できます。詳細な根拠が必要な場合だけ、次の「詳細エビデンス」スライドを使います。

## Slide 7
AP-02 詳細エビデンス
2枚運用：根拠・ログ・論点を残す
実験・確認条件
内容
対象
対象データ／対象ユーザー／対象機能
環境
検証環境、バージョン、データ条件
手順
手順の要約。再現できる粒度で。
制約
今回の結果に影響しうる制約
根拠・エビデンス
値／観察
数値
例：時間、件数、エラー率、精度、コスト
ログ
ログID、保存場所、抜粋
画面・成果物
スクショ名、ファイル名、URL、出力物
ユーザー反応
観察、ヒアリング、困った点
差分・論点
内容
対応
期待との差分
何が想定と違ったか
原因仮説
未確認事項
まだ分からないこと
確認方法
リスク
導入・運用・品質・費用のリスク
回避策
会議で決めたいこと
意思決定が必要な論点
決定／保留
このスライドは議事録として価値が出ます。結果だけでなく「なぜそう判断したか」を後から追えるようにします。

## Slide 8
AP-03 結果サマリー
1枚運用：前提と期待まで見える形
AP-03
アクション名：［記入］
今回の結論：［継続／条件変更／中止／保留］
観点
記入内容
前提
このアクションを行う前提。例：対象ユーザー、環境、既知の制約、前回決定事項。
問い
何を明らかにしたいか。例：この方法で○○を短縮できるか。
期待結果／成功基準
想定される結果。例：処理時間30%削減、手戻り減少、利用者が迷わない、など。
実施内容
実際にやったこと。手順・対象・条件・期間を簡潔に。
実測結果
観察事実、数値、ログ、スクリーンショット、反応。解釈と混ぜない。
期待との差分
期待どおり／一部違う／想定外。差分の大きさと理由候補。
解釈
結果から何が言えるか。まだ言えないことも書く。
判断
継続／条件変更／中止／保留。理由と次の一手を1行で。
発表時はこの1枚だけで説明できます。詳細な根拠が必要な場合だけ、次の「詳細エビデンス」スライドを使います。

## Slide 9
AP-03 詳細エビデンス
2枚運用：根拠・ログ・論点を残す
実験・確認条件
内容
対象
対象データ／対象ユーザー／対象機能
環境
検証環境、バージョン、データ条件
手順
手順の要約。再現できる粒度で。
制約
今回の結果に影響しうる制約
根拠・エビデンス
値／観察
数値
例：時間、件数、エラー率、精度、コスト
ログ
ログID、保存場所、抜粋
画面・成果物
スクショ名、ファイル名、URL、出力物
ユーザー反応
観察、ヒアリング、困った点
差分・論点
内容
対応
期待との差分
何が想定と違ったか
原因仮説
未確認事項
まだ分からないこと
確認方法
リスク
導入・運用・品質・費用のリスク
回避策
会議で決めたいこと
意思決定が必要な論点
決定／保留
このスライドは議事録として価値が出ます。結果だけでなく「なぜそう判断したか」を後から追えるようにします。

## Slide 10
横断まとめ
3件を並べて判断する
ID
前提・期待
実際の結果
判断
次に活かすこと
AP-01
期待結果を1行
結果を1行
継続/変更/中止
次の学び
AP-02
期待結果を1行
結果を1行
継続/変更/中止
次の学び
AP-03
期待結果を1行
結果を1行
継続/変更/中止
次の学び
今回の総合判断
例：AP-01は継続、AP-02は条件変更、AP-03は中止。次回は○○に集中する。
判断理由
最も重要な根拠を2〜3点。
経営・現場への影響
工数、費用、品質、利用者影響、運用負荷など。
最後に「次回は何に集中するのか」を1文で決めます。報告資料ではこの1枚が要約になります。

## Slide 11
次回アクションプラン
会議後に動ける形へ落とす
ID
次回アクション
目的・問い
期待結果／成功基準
担当
期限
確認方法
NA-01
［記入］
何を明らかにする？
何が出たら成功？
担当
日付
何で確認する？
NA-02
［記入］
何を明らかにする？
何が出たら成功？
担当
日付
何で確認する？
NA-03
［記入］
何を明らかにする？
何が出たら成功？
担当
日付
何で確認する？
次回までの重点
例：検証条件を固定して、AP-01の効果確認に集中する。
共有・承認が必要な相手
例：管理者、現場スタッフ、経営陣、開発担当など。
次回会議で見る資料
例：ログ、比較表、画面、作業時間、ユーザー反応、費用試算。
次回アクションには必ず「期待結果／成功基準」を入れます。これが次回レビューの前提になります。

## Slide 12
議事メモ・未決事項
会議録として残す
区分
内容
担当
期限
状態
決定事項
今回決まったこと
担当
日付
決定
保留事項
決めきれなかったこと
担当
日付
保留
確認事項
追加で調べること
担当
日付
確認中
リスク
懸念点、事故りそうな点
担当
日付
要対応
共有事項
関係者へ共有する内容
担当
日付
共有待ち
議事録として使う場合は、会議中にこの表だけでも埋めておくと後から迷いません。
次回冒頭で確認すること：［記入］